SISTEMA DE GESTIÓN DE GASTOS DEL HOGAR

Integrantes

Cristian Cabrera

Universidad Libre

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Fecha

Mayo 2026

Docente

Marcela Cifuentes

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta las historias de usuario y casos de uso del sistema de gestión de gastos del hogar, con el objetivo de identificar las necesidades del usuario y definir las funcionalidades del sistema.

Adicional también las historias de usuario se encuentran en la wiki del repositorio:

https://github.com/universidadlibrebogota/sistema-de-revisi-n-de-consumo-y-gastos-del-hogar/wiki

Historias de usuario

| ID | Nombre | Actor | Prioridad en negocio | Riesgo en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada | Programador responsable | Descripción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | REGISTRO DE USUARIO | CLIENTE | ALTA | BAJO | 5 | 1 | CRISTIAN CABRERA | Como usuario, deseo registrarme en el sistema ingresando mis datos personales (nombre, correo electrónico y contraseña) para poder acceder a la plataforma y gestionar mis gastos del hogar. | El campo nombre no debe estar vacío. El campo correo electrónico debe tener un formato válido. El campo contraseña debe cumplir con un mínimo de caracteres de seguridad. El sistema debe validar que el correo no esté previamente registrado. El sistema debe confirmar la creación exitosa del usuario. |
| HU002 | Inicio de sesión seguro | Cliente | Alta | Bajo | 3 | 1 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo iniciar sesión en el sistema utilizando mi correo electrónico y contraseña para acceder de forma segura a mi información de consumo y gastos. | El campo correo no debe estar vacío. El campo contraseña no debe estar vacío. El sistema debe validar que las credenciales sean correctas. Si los datos son incorrectos, el sistema debe mostrar un mensaje de error. El sistema debe permitir el acceso cuando las credenciales sean válidas. |
| HU003 | Registro de gastos por categoria | Cliente | Alta | Medio | 8 | 1 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo registrar mis gastos indicando la categoría (agua, luz, gas, internet, etc.), el valor y la fecha para llevar un control detallado de mis consumos del hogar. | El campo categoría no debe estar vacío. El valor del gasto debe ser mayor a 0. El sistema debe permitir seleccionar o ingresar la fecha. El sistema debe guardar correctamente el gasto en la base de datos. El sistema debe confirmar el registro exitoso del gasto. |
| HU004 | Visualización de historial de Gastos | Cliente | Alta | Bajo | 5 | 2 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo visualizar el historial de mis gastos organizados por fecha para analizar mi comportamiento de consumo y tomar mejores decisiones financieras. | El sistema debe mostrar los gastos registrados. Los gastos deben estar ordenados por fecha. El sistema debe permitir filtrar por períodos (diario, semanal, mensual). El usuario debe poder identificar categoría y valor de cada gasto. |
| HU005 | Generación de gráficos y estadísticas | Cliente | Media | Media | 6 | 2 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo visualizar gráficos y estadísticas de mis gastos para comprender mejor mi comportamiento de consumo. | El sistema debe generar gráficos de consumo Debe mostrar estadísticas por categoría Debe permitir visualizar datos por períodos Los gráficos deben ser claros y comprensibles. |
| HU006 | Detección de consumos excesivos | Cliente | Alta | Alta | 8 | 2 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo que el sistema detecte consumos excesivos en mis gastos para identificar posibles problemas y reducir costos. | El sistema debe analizar los datos registrados. Debe comparar consumos con períodos anteriores. Debe identificar gastos fuera de lo normal. Debe generar una alerta en caso de exceso. |
| HU007 | Generación de alertas de consumo | Cliente | Alta | Media | 5 | 2 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo recibir alertas cuando mis gastos superen ciertos límites para tomar decisiones y evitar gastos excesivos. | El sistema debe permitir definir límites de gasto. Debe generar una alerta cuando se supere el límite. Debe mostrar el mensaje de advertencia al usuario. La alerta debe asociarse a la categoría correspondiente. |
| HU008 | Definición de Presupuestos por Categoría | Cliente | Media | Media | 7 | 2 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo definir presupuestos por categoría para controlar mis gastos y evitar exceder mis límites financieros. | El usuario debe poder ingresar un límite por categoría. El sistema debe guardar el presupuesto. Debe permitir modificar el presupuesto. El sistema debe usar este valor para alertas. |
| HU009 | Recomendaciones Inteligentes de Ahorro | Cliente | Media | Pequeña | 4 | 2 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo recibir recomendaciones basadas en mis hábitos de consumo para optimizar el uso de recursos y reducir gastos. | El sistema debe analizar los hábitos del usuario. Debe generar sugerencias de ahorro. Las recomendaciones deben ser claras. Deben actualizarse con nuevos datos. |
| HU010 | Registro de Ingresos y Balance Financiero | Cliente | Media | Media | 4 | 2 | Cristian Cabrera | Como usuario, deseo registrar mis ingresos y visualizar un balance financiero para conocer mi estado económico. | El sistema debe permitir registrar ingresos. Debe calcular la diferencia entre ingresos y gastos. Debe mostrar el balance total. La información debe actualizarse automáticamente. |